|  |  |
| --- | --- |
| **Taches** | **Estimations** |
| Il manque des informations sur le prestataire et un lien pour voir son profil (un peu comme sur le site) | 2h |
| Page pour voir le profil du prestataire | 1h |
| Sur la page détail du service et de projets, il faut afficher les services associés (uniquement détail du service) et les pubs. | 2h |
| Activer le bouton filtrer dans le menu « services » et « projets ». | 2h |
| Mettre en place une pagination pour les services et projets | 1h |
| Ajouter la devise FCFA a cote des montants sur la page de détails des services | 30 min |
| Afficher les projets dans le menu "Mes projets" et services dans « Mes services » | 1h |
| Par défaut dans le détail du projet, ça affiche "4 fichiers joints", il faut rendre ça dynamique. | 2h |
| Rediriger vers la page des informations du client connecté quand on clique sur son nom. | 30 min |
| Ajouter le formulaire pour la vérification de l'identité si ce n'est pas encore fait | 1 jour |
| Lorsqu'on clique pour enregistrer un projet, rien ne se passe, il faut que ce soit sauvegardés et qu'on puisse revoir ça dans le menu "Enregistrés" | 2 jours |
| Formulaire pour Payer un service | 2 jours |
| Faire une offre | 2h |